项目编号：JLZTB—FJ—20171016-191

江陵县妇幼保健院建设项目勘察(二次招标)

招

标

文

件

招 标 人： 江陵县妇幼保健院

招标代理：湖北楚元工程建设咨询有限公司

编制日期：二〇一七年九月

目    录

第一章 招标公告	3

1. 招标条件	3

2. 项目概况与招标范围	3

3. 投标人资格要求	3

4. 招标文件的获取	3

5. 投标文件的递交	4

6. 发布公告的媒介	4

7. 联系方式	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

详见附件：资格审查表	6

1.总则	6

1.1项目概况	7

1.2 资金来源和落实情况	8

1.3 招标范围和计划工期	8

1.4 投标人资格要求	8

1.5 费用承担	9

1.6 保密	9

1.7 语言文字	9

1.8 计量单位	9

1.9 踏勘现场	9

1.10 投标预备会	9

1.11 分包	9

1.12 偏离	9

2. 招标文件	10

2.1 招标文件的组成	10

2.2 招标文件的澄清	10

2.3 招标文件的修改	10

3. 投标文件	10

3.1 投标文件的组成	10

3.2 投标报价	11

3.3 投标有效期	11

3.4 投标保证金	11

3.5 资格审查资料	12

3.6 投标文件的编制	12

4. 投标	13

4.1 投标文件的密封和标识	13

4.2 投标文件的递交	13

4.3 投标文件的修改与撤回	13

5. 开标	14

5.1 开标时间和地点	14

5.2 开标程序	14

5.3 开标异议	14

6. 评标	14

6.1 评标委员会	14

6.2 评标原则	15

6.3 评标	15

7. 合同授予	15

7.1 定标方式	15

7.2评标结果公示	15

7.3 中标通知	15

7.4 履约保证金	15

7.5 签订合同	15

8. 重新招标、不再招标和终止招标	16

8.1 重新招标	16

8.2 不再招标	16

8.3 终止招标	16

9. 纪律和监督	16

9.1 对招标人的纪律要求	16

9.2 对投标人的纪律要求	16

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	16

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	17

9.5 投诉	17

10. 需要补充的其他内容	17

10.1 需要补充的其他内容	17

附件：资格审查表	18

附表五：开标记录表	19

第三章 评标办法（综合评估法）	20

评标办法前附表	20

1. 评标方法	24

2. 评审标准	24

2.1 初步评审标准	24

3. 评标程序	25

3.1 初步评审	25

3.2 详细评审	26

3.3 投标文件的澄清和补正	27

3.4 评标结果	27

第五章 技术标准和要求	33

目    录	36

一、投标函及投标函附录	37

（一）投标函	37

（二）投标函附录	38

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	39

三、投标保证金	41

四、勘察工作大纲和方案及相关措施	42

五、资格审查资料	43

2、2013年至今独立承担完成的业绩	44

3、项目管理机构	45

（1）项目管理机构组成表	45

（2）项目设计负责人、技术负责人、勘察负责人简历表	46

（3）人员现场服务承诺书	47

六、投标人须知前附表及评分标准中规定的其他材料	48

七、承诺书	49

# 第一章 招标公告

江陵县妇幼保健院建设项目勘察(二次招标)招标公告

项目编号：JLZTB—FJ—20171016-191

1. 招标条件

本招标项目江陵县妇幼保健院建设项目勘察(二次招标)（项目名称）已由江陵县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以江发改审批【2017】161号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为江陵县妇幼保健院，建设资金来自上级资金和地方配套资金（资金来源），招标人为江陵县妇幼保健院，招标代理机构为湖北楚元工程建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点： 江陵经济开发区；

2.2建设规模： 江陵县妇幼保健院项目总占地面积30041.19平方米（45.06亩）。规划总建筑面积21000平方米。包括一期建筑：(建筑面积共13000平方米)门诊综合楼、住院楼、公卫行管楼、餐厅、供应房、医疗废物储存、配电房及消防水泵房、消防水池、污水处理站、门房；二期建筑：(预留建筑面积共8000平方米)倒班楼、外科大楼、门房及室外道路、管网、消防等配套工程。

2.3计划服务周期：

勘察阶段：合同签订后15日内提交勘察正式成果；

项目质量标准：勘察工作必须按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001及相关规范进行，勘察报告应满足施工图设计要求和有关规范、规程要求，并满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求。

2.4项目总投资：计划总投资5000万元；

2.5招标范围：

地质勘察范围：对门诊综合楼、住院楼、供应房等（建筑面积约10000平方米）、疾病预防控制综合大楼（公卫行管楼）（建筑面积约3000平方米）建筑物的占地进行地质勘察，为设计、施工提供必要的地质参数。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。其中，投标人拟派项目的负责人须具有建设行政主管部门颁发的国家注册岩土工程师证书，拟派的勘察技术负责人有岩土专业中级及以上工程师的职称；均在本单位注册。

3.2 本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。

3.3 各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标。

3.4投标人在湖北省开展建筑活动的省内外企业和人员信息以省住建行政主管部门一体化平台记录公示的信息为准（提供项目班子人员名单一体化平台信息截图一份，以备评标专家审核）和（提供一体化信息平台“参与项目信息”截图一份，以备评标专家审核）。

3.5投标保证金 0.1 万元

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2017年9月27日起自行在江陵县公共资源交易中心（网址：www.jlxztb.com）在“资料下载”栏目下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年10月16日15时00分，地点为江陵县政务服务中心三楼（公共资源交易中心开标一室），具体地址为江陵县楚江大道，荆监一级公路招商口往荆州方向的200米处。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人将拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江陵县公共资源交易中心网（网址：www.jlxztb.com  ）上发布。

7. 联系方式

江陵县公共资源交易中心                   联系电话：0716—4739966

招 标 人：江陵县妇幼保健院               招标代理机构：湖北楚元工程建设咨询有限公司

联 系 人：郭敏                           联 系 人： 曾莉莉

电    话：18064219799                    电    话：13545829555

招 标 人：江陵县妇幼保健院

2017 年 9月 27日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：江陵县妇幼保健院 联系人：郭敏 电话：18064219799 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：湖北楚元工程建设咨询有限公司 联系人：曾莉莉 电话：13545829555 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 江陵县妇幼保健院建设项目勘察(二次招标) |
| 1.1.5 | 建设地点 | 江陵经济开发区； |
| 1.1.6 | 代建人 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级资金和地方配套资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 地质勘察范围：对门诊综合楼、住院楼、供应房等、疾病预防控制综合大楼（公卫行管楼）建筑物的占地进行地质勘察，为设计、施工提供必要的地质参数。(建筑面积共13000平方米) |
| 1.3.2 | 计划服务周期 | 勘察阶段：合同签订后15日内提交勘察正式成果； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 详见附件：资格审查表 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 详见招标文件 |
| 2.2.1 | 投标人提疑的截止时间 | 方式：采用发邮件方式 邮件发至jlxztb2008@126.com 时间 2017 年10月 1 日12：00前 |
| 2.2.2 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间、方式 | 时间：2017年10月 1 日17：30前 参看江陵县公共资源交易中心网站www.jlxztb.com |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 详见招标文件 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 按照[国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）]收费标准的50%。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不提交 ☑提交， 投标保证金金额：0.1万元 ； 投标保证金提交截止日期 2017 年10月15日16：00前，以到账时间为准。 账 户 名：江陵县公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行江陵支行 账 号：4205 0110 2397 0000 0014 提交方式：通过网上银行或转账、电汇等方式从基本账户提交 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金及利息 | 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 退还办法：投标保证金及利息将按招标文件的约定，由招标人确定是否退还。退还投标保证金及利息的，将按来款渠道以电汇的方式退还（扣除手续费），利息不足以支付退款手续费的，不退还相应利息。 |
| 3.5.1 | 类似项目业绩 | 近5年至少独立完成过工程规模不低于10000平方米房屋建筑工程或岩土工程勘察项目 |
| 3.6.4 | 是否采用“技术暗标” | 不采用 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 纸质投标文件正本1份副本2 份。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2017年 10 月 16日 15 时 00 分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 江陵县政务服务中心三楼（公共资源交易中心开标一室） |
| 4.2.4 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人委派代表1人，随机抽取专家4人。 评标专家确定方式：由招标人在评标地专家库中随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：1~3名 |
| 7.2 | 评标结果公示媒介 | 江陵县公共资源交易中心网站www.jlxztb.com |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 金额：合同金额的5% 履约担保形式：现金或现金支票或转账支票 |
| 9.5 | 监督部门 | 名 称：江陵县公共资源交易监督管理局 地 址：江陵县楚江大道41号 电 话：0716—4739966 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 电子招标投标 | □否 是，具体要求：投标文件电子版份数：1份（U盘） 格式：word格式存储在U盘上，U盘上附投标人名称，装入开标小信封一并提交。 |
| 10.2.1 | 投标报价得分计算方法 | □ 采用方法一 采用方法二 |
| 10.2.2 | 投标报价得分计算方法中M、N的取值 | □ 无 M、N的取值分别为0.25 0.3 □ M、N的取值分别为0.3 0.4 |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目代建人：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围和计划工期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）主要人员要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知;

（5）其他要求：见投标人须知。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）为本招标项目的代建人；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的（指被招标项目所在地县级及以上建设行政主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目投标的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式将需要招标人澄清的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3 在投标人须知第2.2.2项规定的时间内，招标人对投标人所提问题的澄清将以纸质形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）技术标准和要求

（6）投标文件格式

（7）相关附件

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，以邮件形式（jlxztb2008@126.com，下同）要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对招标文件的澄清以网上形式发出，澄清通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清通知发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以网上形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。修改通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改通知发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由下列内容组成：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、投标保证金

四、技术标部分

勘察方案及相关措施

①勘察工作大纲和方案以及其编制说明

A、编制的依据、执行的标准、规范、规程；勘察的目的、要求及手段；测试及试验的方法等。对招标项目岩土工程勘察特点、难点、重点的技术问题。

B、勘探点的数量及孔深，并附勘探点位置平面图；室内土工试验的项目等；

C、投入本工程勘察的勘探设备与试验、测试的数量。人员配置，计划进度的安排。文明安全作业的措施等；

D、拟提供的岩土工程勘察报告的主要章节及拟附主要图表；

E、大纲或方案应包括勘察周期、进度和质量保证措施、后续服务措施；

F、其它需要说明的内容及资料；

②计划投入的主要管理和技术人员的保障措施；

③计划投入的施工及室内实验设备一览表（附表）及保障措施、进场计划；

五、资格审查资料

详见资格审查表

六、投标人须知前附表及评分标准中规定的其他材料

七、承诺书

证件有正副本之分时，提供副本；所有材料证件另准备一套复印件，注明用途，加盖公章，并在评标时提供原件以备验证；投标人所提供的证件必须真实有效（特殊情况应出具行业行政主管部门的证明原件），且满足招标文件对于资质的要求。

投标人依据综合评分表的评审项目提供相应资料，以供评标委员会评审。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价不能高于投标人须知前附表规定的最高限价；

3.2.2除非合同中另有规定，投标人所报价格应包含完成本招标项目涉及所有工作量的全部费用。地质勘察，投标人不得以任何理由要求申请增加勘察费用。各单项工程是否需要进行初勘由招标人根据各项目具体情况而定。中标人进场勘察时必须做好现场每个勘探孔的现场影像记录，提交成果附工程勘察过程资料，招标人代表全程予以验收。

本工程的投标报价包括为完成本次招标范围内各项工作要求的全部所需生产设备、劳务、管理、材料、检测、包装、装卸、运输、利润、配合费、税金及政策性文件规定的各种应有的全部费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3除评标委员会推荐的中标候选人排序内的投标人外，其他投标人的投标保证金经招标人同意，于开标后5个工作日内有息退还。评标委员会推荐的中标候选人排序内的投标人的投标保证金将于招标人与中标人签订合同后5个工作日内有息退还（若开标1个月后招标人与中标人仍未签订合同，第2名和第3名可提前退还）。投标保证金退还一律按照投标人提交投标保证金时的路径、银行帐号由江陵县公共资源交易中心以网上银行方式退还。不得将应退还的投标保证金在江陵县公共资源交易中心投标保证金专户中结转到另一招标项目；不得以非提交投标保证金时载明的路径、银行帐号退还投标保证金。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、签订合同协议书时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

（3）投标人有不真实投标或违法违规行为。

3.5 资格审查资料

3.5.1投标人须对资格审查表中的内容在投标文件中进行响应，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

本招标文件中“类似项目业绩”的定义见投标人须知前附表。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件制作

- 投标文件的纸制文件应采用A4规格纸张（图表可例外）直接打印。

（2）第六章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应加盖投标人的单位章和（或）法定代表人的个人印章或签字。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标文件签署授权委托书应符合投标文件格式投标函部分的要求。

（3）投标文件的正本和副本应分别应装订成册，并编制页码，左侧装订，装订方式应牢固，不得采用活页方式装订。投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。各类投标文件的份数要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的密封和标识

（1）投标文件的正本和副本应合并包装一个包封内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

（2）投标文件的封套上应写明以下内容：

1）招标人的名称；

2）“     项目名称投标文件”和“在投标截止时间之前不得开启”字样；

3）投标人的名称，并加盖单位章。

（3）未按本章第4.1.1（1）、第4.1.1（2）或4.1.1（3）要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，以下列方式递交投标文件：

投标人应当在投标截止时间前，将投标文件，按照本章第4.1.1项要求分别密封和加写标记后递交，递交地点见投标人须知前附表。招标人收到投标文件后向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人将拒收。

4.2.3根据本章第4.1.1项、第4.2.1项、第4.2.2项的规定，投标人递交的投标文件，只要出现任何一种投标文件应当拒收的情形，其投标将被拒绝。

4.2.4为方便开标唱标，投标人提交投标文件时应单独密封提交一份小信封，内容为投标函及附录；项目负责人、技术负责人名单；电子投标文件（1个U盘，U盘上注明内容），封面上注明内容并加盖公章。

4.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3的要求签字和盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证原件，法定代表人还应随带“法定代表人证明书”、委托代理人还应随带 “法定代表人授权委托书”，以证明其身份，否则视为自动放弃投标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人代表是否出席开标会并核实其身份；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 设有标底的（如有），公布标底；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

- 规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录，投标人对答复存在异议的，应提交评标委员会决定。

本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2评标结果公示

招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3个工作日。

投标人或者其他利害关系人对的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当以网上形式进行。

7.3 中标通知

评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约保证金

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.3 在签订勘察设计合同的同时，中标人应按7.4.1条款规定的时间、担保形式、金额向招标人提交履约保证金，履约保证金待工程竣工验收合格后退还（不计利息）。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总报价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总报价为签约合同价。

8. 重新招标、不再招标和终止招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.3款、第7.2款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

## 附件：资格审查表

江陵县妇幼保健院建设项目勘察(二次招标)

| 项目 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资质 条件 | 投标人应具备工程勘察专业类（岩土工程）丙级及以上资质；持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照； |  |
| 项目 负责人要求 | 岗位 | 资格要求 | 数量 |  |
|  | 项目负责人 | 拟派的项目负责人具备注册岩土工程师执业资格证； | 1 |  |
|  | 技术负责人 | 拟派的勘察技术负责人有岩土专业中级及以上工程师的职称； | 1 |  |
| 财务 要求 | 良好 |  |
| 业绩 要求 | 近5年至少独立完成过工程规模不低于10000平方米房屋建筑工程或岩土工程勘察项目； |  |
| 信誉 要求 | 没有被责令停业； 没有被暂停或取消投标资格（指被招标项目所在地县级及以上建设行政主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）； 财产没有被接管或冻结的； 在最近三年内没有有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。 2013年至今在本行业无不良行为记录。 |  |
| 其他 要求 | 1、项目负责人及主要参与人员简介（附相关证书原件）； 2、投标人在湖北省开展建筑活动的省内外企业和人员信息以省住建行政主管部门一体化平台记录公示的信息为准（提供项目班子人员名单一体化平台信息截图一份，以备评标专家审核）和（提供一体化信息平台“参与项目信息”截图一份，以备评标专家审核）； 3、提供现场服务的承诺； 4、本次招标不接受联合体 5、 提供2016年度经会计事务所审计认定的财务报告。 |  |

## 附表五：开标记录表

（项目名称）开标记录表

招标编号：                           开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人名称 | 投标 报价 | 项目负责人 | 技术 负责人 | 投标保证金 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价： |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年        月        日

备注：本表按标段记录，每标段一张。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合评分相等时，采用 价格低优先 方法确定第一中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 参加开标会 | 法定代表人或其委托代理人 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标人身份 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的情形 |
|  |  | 利益冲突 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 算术错误修正（如有） | 投标人接受算术错误修正后的报价 |
|  |  | 投标价格 | (1) 投标报价（指投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价）不高于本项目的最高投标限价； (2) 投标报价（指投标函中的大写报价或算术错误修正后的投标报价）不低于其成本。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 10 分 业绩： 20 分 主要人员： 25 分 财务能力： 3 分 履约信誉： 4 分 勘察服务建议书： 38 分 |
| 2.2.2 | 评标费率及评标基准费率计算方法 | (1)评标价确定方法： 评标价＝投标函大写投标报价（经投标人书面确认的算术错误修正后的投标报价，如有） (2)评标基准价计算方法： 评标基准价为所有有效投标的评标价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3(1) | 投标报价（10分） | 方法一： 通过了初步评审的投标文件均为有效投标，有效投标的投标报价得分均为10分 方法二： 投标报价得分计算方法： 1. 当1.10评标基准价≥投标人评标价≥0.90评标基准价时 F＝10 2. 当投标人评标价＞1.10评标基准价时 F＝10－︱投标人评标价－1.10×评标基准价︱÷评标基准价×100×N 3. 当投标人评标价＜0.90评标基准价时 F＝10－︱投标人评标价－0.90×评标基准价︱÷评标基准价×100×M 其中：F: 为投标报价得分，F≥0； M、N: 是评标价每低于或高于评标基准价一个百分点的扣分值，M、N分别取值为0.25 0.3或0.3 0.4。 本项目投标报价得分的计算方法见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。 M、N的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。 |
| 2.2.3(2) | 业绩 (20分) | 类似项目业绩 (18分) | 近5年勘察完成的类似项目业绩，每项3分，最多18分。（提供勘察合同原件或中标通知书原件） |
|  |  | 工程奖项 （2分） | 近3年获得省级优秀工程勘察设计金奖或一等奖每项得0.5分（省住建厅颁发）； 近3年获得国家级优秀工程勘察设计金奖或一等奖每项1分（国家住房和城乡建设部颁发）； 本项最多得2分 |
| 2.2.3(3) | 主要人员(25分) | 项目负责人 20分 | 任职资格 (9分) | 1.具有本科及以上学历，得4分；专科学历，得3分；中专学历，得2分。其他不得分。 2.具有高级职称得5分，中级职称得3分，其他不得分。 |
|  |  |  | 业绩 （9分） | 项目负责人完成类似项目勘察业绩（提供勘察合同原件或中标通知书原件）工作经验，每一项得3分，最多得9分。 |
|  |  |  | 奖励 （2分） | 近3年项目负责人获得省住建厅颁发的有关奖项的每项得0.5分（省颁发）； 近3年项目负责人获得国家住建厅颁发的有关奖项的每项得1分（国家住房和城乡建设部颁发）； 本项最多得2分 |
|  |  | 其他 主要 人员 5分 | 人员配备 （5分） | 项目负责人及技术负责人专业配套合理得2分；专业配套基本合理得1.5分； |
|  |  |  |  | 项目负责人及技术负责人平均专业工作年限8年及以上得3分；5年及以上8年以下得2分；5年以下 0分 |
| 2.2.3(4) | 财务 能力 (3分) | 资产负债率 （2分） | 上一年度的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）小于（含）40%的得2分；大于40%小于（含）60%得1.5分；大于60%小于（含）80%得1分；大于80%得0分。 |
|  |  | 流动比率 （1分） | 上一年度的流动比率（流动资产合计/流动负债合计*100%）不小于1的得1分 |
| 2.2.3（5） | 履约 信誉 (4分) | 认证体系 （2分） | 1.获得ISO9001（GB/T19001）质量管理体系认证且在有效期内的得1分 2.获得ISO14001(GB/T24001)环境管理体系认证且在有效期内的得0.5分 3.获得OHSAS18001(GB/T28001)职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得0.5分 |
|  |  | 其他信誉 （2分） | 近3年获得地市级或以上人民政府或工商行政管理部门“重合同、守信用企业”称号得每项得1分，最多得2分。 （以颁奖机构表彰文件或证书颁发时间为准） |
| 2.2.3 (6) | 勘察服务 建议书 (38分) | 勘察方案 （8分） | 针对本项目编制了详细的勘察方案，根据编制情况进行评分： 勘察方案科学合理，能基本满足项目需求的，得1-2分； 勘察方案科学合理，能较好满足项目需求的，得3-5分； 勘察方案科学合理，能完全满足项目需求的，得6-8分。 |
| 2.2.3（7） |  | 勘察依据、勘察工作目标 （6分） | 勘察依据、勘察工作目标基本合理可行，得1-3分； 勘察依据、勘察工作目标比较合理可行，得4-5分； 勘察依据、勘察工作目标合理可行，得6分。 |
| 2.2.3（8） |  | 项目组织机构设置和岗位职责 （6分） | 项目组织机构设置和岗位职责基本合理，得1-3分； 项目组织机构设置和岗位职责较合理、较详尽，得4-5分； 项目组织机构设置和岗位职责合理、详尽、先进，得6分。 |
| 2.2.3（9） |  | 质量、安全、进度保证措施 （6分） | 质量、安全、进度保证措施基本合理可行，得1-3分； 质量、安全、进度保证措施比较合理可行，得4-5分； 质量、安全、进度保证措施合理可行，得6分。 |
| 2.2.3（10） |  | 勘察工作重点、难点分析 （6分） | 勘察工作重点、难点分析一般，没有科学有效的应对方案及措施的，得1-3分； 勘察工作重点、难点分析准确，没有科学有效的应对方案及措施的，得4-5分； 勘察工作重点、难点分析准确，有科学有效的应对方案及措施的，得6分。 |
| 2.2.3（11） |  | 勘察服务措施 （6分） | 勘察服务措施基本合理可行，得1-3分； 勘察服务措施比较合理可行，得4-5分； 勘察服务措施合理可行，得6分。 |
| 3.1.2 | 投标人不得存在的其他情形： (1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； (2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； |
| 3.1.3 | 澄清过程中，发生以下任一情形的，评标委员会应当否决其投标： (1) 投标人拒绝确认算术性修正后的报价； (2) 修正后的最终投标报价超过投标限价。 |
| 3.1.4 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。 |
| 其他 说明 | 2.2.3所有条款中未注明原件验证的，也应提供原件以便评标委员会验证 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，则采用“评标办法前附表”中规定的方法确定第一中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）业绩：见评标办法前附表；

（3）人员配备：见评标办法前附表；

（4）财务能力：见评标办法前附表；

（5）履约信誉：见评标办法前附表。

（6）勘察服务建议书：见评标办法前附表。

2.2.2 评标价及评标基准价计算

（1）评标价确定方法：见评标办法前附表；

（2）评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）业绩：见评标办法前附表；

（3）人员配备：见评标办法前附表；

（4）财务能力：见评标办法前附表；

（5）履约信誉：见评标办法前附表。

（6）勘察服务建议书：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；其中

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

①使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

②使用伪造、变造的许可证件；

③提供虚假的财务状况或者业绩；

④提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤提供虚假的信用状况；

⑥其他弄虚作假的行为。

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的最终投标报价若超过投标限价，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.2.3评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对人员配备计算出得分C；

（4）按本章第2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对财务能力计算出得分D。

（5）按本章第2.2.3（5）目规定的评审因素和分值对履约信誉计算出得分E；

（6）按本章第2.2.3（6）目规定的评审因素和分值对勘察服务建议书计算出得分F；

3.2.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.5 投标人得分=A+B+C+D+E+F。

3.2.6各投标人最终得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

建设工程勘察合同

工程名称：

合同编号：

（由勘察人编填）

勘察证书等级：

发 包 人：

勘 察 人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担          工作,地点为       ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

1.2 国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　勘察依据

2.1 发包人给勘察人的委托书或勘察中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 勘察人采用的主要技术标准是：      国家相关技术规范

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据

如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4招标文件

3.5 投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察内容（根据行业特点填写）详

见附表。

4.1 项目名称：

4.2 阶段：工程初勘、详勘。

- 发包人在向勘察人提交有关资料、文件及时间 ：

发包人在向勘察人提交勘察委托书的同时提交有关资料、文件 。

- 勘察人向发包人交付勘察文件、份数及时间：

勘察人按发包人要求，按时交付成果文件和电子文件。

1、初步设计阶段提供：

提供初步设计文件所需的初勘成果八套（用于专家审查和报批，具体份数根据发改部门要求而定），批复后再提供正式成果六套和电子文件一份。

2、施工图设计阶段：

图审阶段，提供完整的详勘报告八份和电子文件用于图纸审查。图审合格后按照图审意见提供六份正式图审详勘报告和电子文件一份（含最终成果.dwg文件、.jpg文件、.doc文件）。

第七条　费用

7.1 工程勘察费用包干，不得另行收取费用

第八条　支付方式

8.1  本项目不设定金，支付方式签订合同时约定。

第九条　双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察人提交基础资料及

文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察人违反国家有关标准进行

勘察。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，勘察人按本合同第六条规定的

交付勘察文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，勘察人有

权重新确定提交勘察文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托勘察项目、规模、条件，以致造成勘察人勘察返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按勘察人所耗工作量向勘察人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，勘察人为发包人所做的各项勘察工作，发包人应支付

相应勘察费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不

退还发包人已付的定金；已开始勘察工作的，发包人应根据勘察人已进行的实际工作量，

不足一半时，按该阶段勘察费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察费的全部支付。

9.1.4 发包人要求勘察人比合同规定时间提前交付勘察文件时，须征得勘察人同意，

不得严重背离合理勘察周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.5 发包人应为勘察人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条

件及必要的劳动保护装备。

9.1.6 勘察文件中选用的国家标准图、部标准图由发包人负责解决，地方标准图由设

计人按勘察文件份数提供。

9.2勘察人责任

9.2.1 勘察人应在施工图勘察前，协调组织相关人员进行方案讨论，形成会议纪要，

作为施工图勘察文件的附件。

9.2.2勘察人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察，按本合同第六条规

定的内容、时间及份数向发包人交付初勘和详勘勘察文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察文件的质量负责。勘察人交付勘察文件后，按规定报相关部门进行勘察图纸审查，根据图纸审查意见做必要的修改和完善，不另行增加费用。

9.2.3 勘察合理使用年限为___ 按国家规定 ___年。

9.2.4 勘察人对勘察文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察人勘察错误造

成工程质量事故损失，勘察人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察费，并根

据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的　相应勘察费　。

9.2.5 由于勘察人原因，延误了勘察文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收

勘察费的千分之二。

9.2.6 施工图勘察的深度未能达到指导施工的深度，根据情况按双方协商的意见对设

计费进行打折。如由此引起给发包人造成损失时参照9.2.4条进行赔偿。

9.2.7 合同生效后，勘察人要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的

定金。

9.2.8 勘察人按合同规定时限交付勘察文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施

工单位进行勘察交底、处理有关勘察问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，

勘察人仍负责上述工作，不再向发包人收取费用。

9.2.9 在工程实施过程中因勘察文件出现的遗漏、错误等缺陷引起的增加或变更，使

费用增加超过总投资额的1%时，按该种增加或变更的金额占总投资额的比例的2倍扣罚勘察费。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件

擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承

担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　争议解决方式

本建设工程勘察合同发生争议，发包人与勘察人应及时协商解决。也可由当地建设行

政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可选择仲裁或向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1 发包人要求勘察人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另

行签订技术咨询服务合同。

12.2 勘察人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3  本工程项目中，勘察人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需

要勘察人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托勘察人配合引进项目的勘察任务，从询价、对外谈判、国内外技术考

察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关勘察任务的勘察人员参加。出国费用，除制

装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托勘察人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式_   份，发包人_  __份，勘察人__ _份。

12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备

案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同

即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有

同等法律效力。

12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：　　　　　　　    　　勘察人名称：

（盖章）　　　　　　　　　     　（盖章）

法定代表人：（签字）　　　　      法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　      委托代理人：（签字）

住　　所：              　　　　　住　　所：

邮政编码：      　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：            　　　　　　电　　话：

# 第五章 技术标准和要求

一、项目概况：

1.1、项目名称：江陵县妇幼保健院建设项目勘察(二次招标)

1.2、地理位置及周边环境情况：

该项目拟建场址位于江陵经济开发区。项目建设区地势平坦，周边环境较好，交通条件优越，其他配套条件齐全。

二、规划设计条件：

2.1、建筑面积约：地质勘察范围：对门诊综合楼、住院楼、供应房等（建筑面积约10000平方米）、疾病预防控制综合大楼（公卫行管楼）（建筑面积约3000平方米）建筑物的占地进行地质勘察，为设计、施工提供必要的地质参数。

2.2、容积率：0.778；

2.3、建筑密度：19.20%

三、勘探及基坑支护设计技术要求

3.1、判明场地各类不良地质现象，对场地稳定性作出准确评价；

3.2、判明建筑场地类别，确定场地地震设防烈度；

3.3、查明地下水的类型、埋藏条件、水位、渗流状态及有关水文地质参数，评价其侵蚀性及对基坑、边坡等不良影响；

3.4、查明建筑场地的地层结构及分布情况；

3.5、提出建议的基础类型及持力层，查明持力层及软弱下卧层的分布；

3.6、对可能采用的基坑支护、地基处理或桩基础方案和施工提出评议；

3.7、符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009）和《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）要求，为初步设计及施工图设计提供依据；

3.8、提供各土层及岩土的物理力学性质指标及承载力；

3.9、提供沉降计算所需的参数。

四、要求提交的勘察资料内容

4.1、勘察的目的、要求的任务；

4.2、拟建工程概况；

4.3、勘察方法和勘察工作量；

4.4、场地地形、地貌、地层、类别、地质构造、岩土性质、地下水、不良现象的描述与评价；

4.5、提供建筑场地的岩土地震稳定性评价；

4.6、提供岩土工程性质指标和计算参数，提出桩型、桩端持力层的建议，提供桩基承载力和桩基沉降计算的参数，对各种可能选用的桩基方案进行必要的分析比较，对设计、施工应注意的事项提出建议；

4.7、工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、预防措施的建议；

4.8、成果报告应附图：⑴勘察点平面布置图、⑵工程地质柱状图、⑶工程地质剖面图、⑷原位测试成果图表、⑸室内试验成果图表、⑹岩土工程计算成果图表。

4.9、本工程如增设挡土墙或其他项目，待设计条件具备后，中标人负责另行补勘，补勘费用具体协商。

五、质量标准要求

勘察成果及内容要符合国家有关地质勘察、设计技术规范、标准、规程的要求，同时满足本招标文件要求。

六、勘察及设计的后期服务要求

6.1、参与验槽、验桩工作，对基础验槽、验桩工作要签字确认并加盖公章；

6.2、参与基础工程验收，并对基础工程质量报表签字确认并加盖公章；

6.3、参与主体工程验收，并对主体工程验收质量报表签字确认并加盖公章；

6.4、参与竣工验收，并对竣工验收工作进行签字确认并加盖公章；

七、地质勘察及设计进度要求

中标单位应在签约后接到招标人的进场通知书后2天内进场，并在招标人签发进场通知书起于招标人要求工期内完成勘察，并提交成果书，成果书一式捌份。

第六章 投标文件格式

江陵县妇幼保健院建设项目勘察(二次招标)

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、投标保证金

四、技术部分

五、资格审查资料

六、投标人须知前附表及评分标准中规定的其他材料

七、承诺书

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，我方工程勘察费愿以收费标准[国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）]的收费标准的        % 作为本项目投标报价，承担本项目的勘察工作。

2．项目负责人：  （姓名）   ；

3．我方承诺在投标有效期         天内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部勘察任务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 职称： |  |
| 2 | 服务周期 | 天数：日历天 |  |
| 3 | 质量目标 |  |  |
| 4 | 后期服务 |  |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

备注：1．上表所有数据须由投标人签署确认，并随投标函一起报送；

2．招标人可根据工程情况对本表各项内容进行扩充、修改。

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

备注:附法定代表人身份证复印件

2-2授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年       月       日

备注:附委托代理人身份证复印件

三、投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年    月    日参加             （项目名称）的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、签订合同协议书时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的复印件。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年       月       日

备注:招标文件要求以现金、支票等方式提交投标保证金的采用此格式。采用网上银行转账或电汇方式提交保证金的需提供网上银行或电汇的凭证复印件加盖投标人公章附表后，原件备查。

四、勘察工作大纲和方案及相关措施

1、勘察工作大纲和方案以及其编制说明

A、编制的依据、执行的标准、规范、规程；勘察的目的、要求及手段；测试及试验的方法等。对招标项目岩土工程勘察特点、难点、重点的技术问题。

B、勘探点的数量及孔深，并附勘探点位置平面图；室内土工试验的项目等；

C、投入本工程勘察的勘探设备与试验、测试的数量。人员配置，计划进度的安排。文明安全作业的措施等；

D、拟提供的岩土工程勘察报告的主要章节及拟附主要图表；

E、大纲或方案应包括勘察周期、进度和质量保证措施、后续服务措施；

F、其它需要说明的内容及资料；

2、计划投入的主要管理和技术人员的保障措施；

3、计划投入的施工及室内实验设备一览表（附表）及保障措施、进场计划；

说明：技术标部分格式由投标人自行制作

五、资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注:在本表后应附投标人营业执照副本、资质证书副本等的复印件。

2、近五至今独立承担完成的业绩

近年完成类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

3、项目管理机构

### （1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （2）项目负责人、技术负责人简历表

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### （3）人员现场服务承诺书

致       （招标人）：

我方有幸参加             工程勘察、设计招标，如我公司中标，我公司对设计人员现场服务做出如下承诺：

一、设计阶段

（1）中标后积极与招标人进行沟通，按招标的要求进行设计并及时修改，满足各阶段对设计的要求。

（2）方案设计阶段按照审查意见修改，并配合完成方案审批。

（3）初步设计阶段将及时完成初步设计并配合修改完成审批。

（4）施工图审查阶段派专人配合招标人工作，及时按审查意见修改施工图设计。

施工图设计完后，配合图审机构，完成图审工作并合格。

（5）施工阶段及时派建筑、结构、给排水及有关的设计人员到现场解决施工中出现的问题。

二、勘察阶段

（1）中标后积极与招标人进行沟通，按要求进行勘察并及时修改，满足各阶段对勘察的要求。

（2）初步设计阶段将及时完成初勘并配合修改完成审批。

（3）施工图设计阶段将及时完成详勘，图纸审查阶段派专人配合招标人工作，及时按审查意见修改。

（4）施工阶段及时派有关的勘察技术人员到现场解决施工中出现的问题。

如未按上述承诺完成相关设计的后续现场服务工作，我公司愿意接受招标人的经济处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字并盖章）

注：（每标段投标人根据自己情况自行修改）

六、投标人须知前附表及评分标准中规定的其他材料

七、承诺书

投标人对招标文件及附件条款的确认及响应的承诺书。

我公司自愿参加              (工程名称）的投标，对该工程的招标文件和相关资料进行了认真研读，并自行到现场实地踏勘，现承诺如下：

对于招标文件及附件各条款，我公司无任何保留，均予以确认和响应。如我方中标，可直接视为工程合同条款，具有相应的法律效力，如合同执行过程中发现投标文件内容与招标文件及附件不一致，以招标文件及附件为准。同时我方还承诺按照发包人要求进行勘察。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

时间：